Республика Карелия

# муниципальное образование

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИя СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2017 г.								 № 12

О внесении изменений в постановление

администрации Сортавальского поселения

от 08 августа 2014г. № 47 «Об утверждении

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

на территории Сортавальского городского поселения

на 2014-2016 годы»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), на основании постановления Правительства Республики Карелия от 23.04.2014г. № 129-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017годы» (с учетом изменений и дополнений)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения постановление администрации Сортавальского поселения от 08 августа 2014 года № 47:

  - Изложить название муниципальной адресной программы в следующей редакции: муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

  - Изложить паспорт муниципальной адресной программы в редакции согласно приложению к настоящему постановлению

- Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского поселения.

Глава Сортавальского

городского поселения								С.В. Крупин

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сортавальского поселения от 17 февраля 2017 года № 12 |  |

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее Закон) |
| Заказчик Программы | Администрация Сортавальского городского поселения |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» |
| Цели Программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; Ликвидация аварийного жилищного фонда; Софинансирование мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. |
| Задачи Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания; Исполнение обязательств по софинансированию мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы; Снос расселенных аварийных домов. |
| Срок реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Сортавальского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Муниципальная адресная программа финансируется за счет бюджета муниципального образования «Сортавальское городское поселение» Объем финансирования Программы: План-18 729 667,65 рублей, Факт (по результатам торгов по этапу 2014 года) -18 541 697,96 рублей, из них: 2014 г. – 0,00 руб. 2015 г. – 2 970 102,51 рублей (этап 2014 г.), 2016 г. – 5 179 169,71 рубля (этап 2014г.), 3 023 925,84 рубля (этап 2015г.), 2 789,82 рубля (этап 2016 г.) 2017 г. – 7 365 710,08 рублей (этап 2016г.). |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Обеспечение органом местного самоуправления безопасных и комфортных условий проживания граждан; переселение из аварийного жилья - 117 / 304 (семей/человек) |

I. Введение

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного фонда (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Программа разработана в соответствии с Порядком Принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сортавальского городского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Сортавальского городского поселения №26 от 22.04.2015 года.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

II. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность районов и городов.

По состоянию на 1 января 2012 года, в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в г. Сортавала насчитывался 21 аварийный многоквартирный жилой дом площадью расселения 4837,73 кв. метра.

Сведения о наличии аварийного жилищного фонда на территории Сортавальского городского поселения по состоянию на 1 января 2012 года приведены в таблице.

Объемы аварийного жилищного фонда на территории Сортавальского городского поселения по состоянию на 1 января 2012 года

| № п/п | Наименование городского поселения | Всего домов / тыс. кв. метров расселяемая площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сортавальское городское поселение | 21/4837,73 кв.м. |

В соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий предоставляет финансовую поддержку субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с пунктом 11 статьи 14 Федерального закона №185-ФЗ одним из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда является наличие утвержденной региональной адресной программы. В целях реализации в Республике Карелия Федерального закона № 185-ФЗ постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 N 129-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы» утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы.

В соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и участия в Региональной Программе необходимо долевое участие муниципального образования в инвестиционном проекте по строительству объекта и утвержденная муниципальная программа, которая предусматривает процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

III. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

ликвидация аварийного жилищного фонда;

софинансирование мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы;

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

исполнение обязательств по софинансированию мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы;

Снос расселенных аварийных домов.

Целевыми индикаторами и показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

В муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2014-2017 годы включен 21 аварийный многоквартирный дом, в которых 56 жилых помещений находятся в муниципальной собственности и 61 жилых помещения в собственности граждан. После переселения граждан из данного аварийного фонда, освобождается территория площадью 5130 кв.м., в том числе площадью расселения 4837,73 кв.м., под строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Перечень

многоквартирных домов, участвующих в Программе

| № п/п | Участники Программы | Количество квартир | Количество граждан, проживающих в аварийных много-квартирных жилых домах (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2014год |
| 1 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31 | 7 | 22 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 34 | 1 | 3 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6б | 2 | 4 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6в | 5 | 15 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 28 | 8 | 25 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 12 | 7 | 22 |
|  | 2015 год |
| 1 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 | 5 | 15 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 18 | 4 | 8 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 57 | 3 | 8 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Лесная, д. 61 | 1 | 4 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | 8 | 28 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Северная, д. 24 | 12 | 18 |
| 7 | г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 27 | 7 | 12 |
| 8 | г. Сортавала, Совхозное шоссе, д. 10 | 4 | 7 |
|  | 2016 год |
| 1 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 42 | 3 | 11 |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кирова, д. 24 | 4 | 11 |
| 3 | г. Сортавала, ул. Лунинская, д. 6а | 3 | 7 |
| 4 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 10 | 8 | 24 |
| 5 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 14 | 7 | 18 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 8 | 9 | 26 |
| 7 | г. Сортавала, ул. Садовая, д. 23 | 8 | 16 |
|  | Всего за 2014-2016 годы | 117 | 304 |

IV. Мероприятия Программы

| Наименование мероприятия Программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Прочие текущие расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ законода-тельных актов, регулирующих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | финансирование не требуется | финансирование не требуется | финансирование не требуется |  |
| Участие в софинансировании строительства многоквартирных домов | Бюджет МО «Сортавальское городское поселение» | 2014г. – стоимость 1 кв.м. 36430 руб. 2015г. – стоимость 1 кв. м. 40065 руб. 2016г. – стоимость 1 кв. м. 40065 руб. | Объем финансирования Программы 18 541 697,96 рублей, из них: 2014 г. – 0,00 руб. 2015 г. – 2 970 102,51 руб. (этап 2014 г.), 2016 г. – 5 179 169,71 руб. (этап 2014г.), 3 023 925,84 руб. (этап 2015г.), 2 789,82 рубля (этап 2016 г.) 2017 г. –7 365 710,08 рублей (этап 2016г.) |  |
| Снос расселенных аварийных домов | Бюджет МО «Сортавальское городское поселение» | Финансирование осуществляется за счет бюджета МО «Сортавальское городское поселение» по отдельным мероприятиям |  |  |
| Формирование земельных участков под аварийными домами | Бюджет МО «Сортавальское городское поселение» | Финансирование осуществляется за счет бюджета МО «Сортавальское городское поселение» по отдельным мероприятиям |  |  |

V. Ресурсное обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Республикой Карелия, органами местного самоуправления, уполномоченной организацией на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона. Объем долевого финансирования субсидий за счет средств бюджета Республики Карелия определяется в соответствии со статьей 18 Закона и с учетом возможностей консолидированного бюджета Республики Карелия. В 2014 году объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 года №67/пр.

Объем финансирования Программы в 2014 году определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению в этап 2014 года, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015 и 2016 годов определен как сумма произведения площади многоквартирных домов, подлежащих расселению в этап 2015 и 2016 годов соответственно, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 года № 7/пр).

Под этапом программы по переселению граждан понимается часть программы в одном календарном году и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона:

2014 год – до 31 декабря 2015 года;

2015 год – до 31 декабря 2016 года;

2016 год – до 01 сентября 2017 года.

Этапы 2014, 2015, 2016 годов реализуются в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В случае переселения граждан из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать долю в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

Средства, предусматриваемые на реализацию  Программы в бюджете Республики Карелия и бюджете Сортавальского городского поселения, могут корректироваться в соответствии с решениями Законодательного Собрания Республики Карелия и представительного органа Сортавальского городского поселения.

VI. Механизм  реализации Программы

Реализация Программы осуществляется  муниципальным  заказчиком Программы –  Администрацией Сортавальского поселения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» предоставляет собственникам жилых помещений по договору мены благоустроенное жилое помещение, равнозначное ранее занимаемому жилому помещению, расположенное в построенном в ходе реализации Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 N 129-П многоквартирном жилом доме на территории Сортавальского городского поселения, и принимает от собственников принадлежащее им  жилое помещение, расположенное в аварийном фонде;

б) администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» предоставляет гражданину - нанимателю жилого помещения по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, равнозначное ранее занимаемому жилому помещению, расположенное в построенном в ходе реализации Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 N 129-П многоквартирном жилом доме на территории Сортавальского городского поселения.

Порядок взаимодействия Сортавальского городского поселения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в ходе реализации  Программы определяется в соглашении, заключаемом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

достижение планируемых показателей выполнения Программы;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации Программы;

предоставление общественности информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда, в понятной и доступной форме;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Законом и договором с Фондом о долевом финансировании Программы.

Сортавальское городское поселение:

- разрабатывает и представляет в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия муниципальную программу, которая предусматривает процедуру переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и в которой указываются:

объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации Программы,

перечень многоквартирных жилых домов на территории Сортавальского городского  поселения, признанных до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции или сносу,

- заключает соглашения с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия и уполномоченным органом (по необходимости);

- подготавливает техническое задание на проектирование и строительство;

- осуществляет финансирование расходов по государственным контрактам;

- осуществляет регистрацию прав собственности муниципального образования на созданный объект капитального строительства;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

- разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- снос аварийных многоквартирных жилых домов в 3-месячный срок после завершения их расселения, но не позднее срока реализации Программы;

- формирование земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях;

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы ликвидируется аварийный фонд площадью 5130 кв.м., в том числе площадью расселения 4837,73 кв.м. (21 аварийный многоквартирный дом) в г. Сортавала.

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Основными показателями, по которым оцениваются итоги реализации муниципальной адресной программы, являются:

В 2014 году:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 6 домов расселяемой площадью 1 334,35 кв.метров;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 91 человек - 30 семей.

В 2015 году:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 8 домов расселяемой площадью 1 667,78 кв.метра;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 100 человек - 44 семьи.

В 2016 году:

- количество расселяемых аварийных жилых домов - 7 домов расселяемой площадью 1835,60 кв.метра;

- количество граждан, переселенных из аварийных жилых зданий - 113 человек – 43 семьи.

К настоящей Программе прилагаются:

Приложение 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Сортавальского городского поселения в 2014г., 2015г. и 2016г. в рамках муниципальной адресной программы;

Приложение 2. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения на территории Сортавальского городского поселения в рамках муниципальной адресной программы;

Приложение 3. Планируемые показатели выполнения Программы